🚛 Camion-Uber

Audit de Maturité Production

Rapport Senior Staff Engineer  ·  2026-03-12

Branche : feat/sprint4-tracing-docs-hardening

SCORE GLOBAL : 6,1 / 10 — NON PRÊT POUR LA PRODUCTION

4 bloquants critiques à résoudre avant tout déploiement · Objectif > 7,0/10 après le Sprint 1

## Scores par Domaine

| # | Domaine | Score | Progression |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Performance | 3,0/10 | ███░░░░░░░ |
| 3 | Communication inter-services | 4,0/10 | ████░░░░░░ |
| 4 | Fiabilité base de données | 4,5/10 | █████░░░░░ |
| 5 | Résilience & Tolérance aux pannes | 5,0/10 | █████░░░░░ |
| 8 | Qualité de l'API | 6,0/10 | ██████░░░░ |
| 6 | Pipeline CI/CD | 6,5/10 | ███████░░░ |
| 7 | Déploiement | 7,0/10 | ███████░░░ |
| 1 | Sécurité | 7,5/10 | ████████░░ |
| 2 | Journalisation & Monitoring | 8,0/10 | ████████░░ |

# 🔴 Bloquants Critiques

Ces problèmes doivent être résolus avant tout déploiement en production.

BC-1   Absence de Circuit Breaker sur les appels HTTP inter-services

📁 */src/clients/NotificationClient.ts (auth, shipment, tracking)

Tous les appels HTTP vers les services aval sont effectués sans circuit breaker. Un notification-service dégradé bloquera tous les appelants pendant 5 s, épuisant la boucle événementielle Node.js et provoquant une panne en cascade.

→ Correction : new CircuitBreaker(fetchWithTimeout, { timeout:5000, errorThresholdPercentage:50, resetTimeout:30000 })

BC-2   Aucun Index Mongoose Défini dans le Code

📁 auth-service/src/infrastructure/db/UserModel.ts · tous les *Model.ts

Seuls des index simples unique:true existent. Les requêtes filtrant par tenantId effectuent des scans complets — goulot d'étranglement à 10k documents, panne à 100k.

→ Correction : UserSchema.index({ tenantId:1, email:1 })  // composé
RevokedTokenSchema.index({ expiresAt:1 }, { expireAfterSeconds:0 })  // TTL

BC-3   Absence de File de Messages — Notifications Perdues en cas d'Échec

📁 shipment-service/src/clients/NotificationClient.ts · toutes les implémentations NotificationClient

Les erreurs fire-and-forget sont absorbées silencieusement (simple console.error). Aucune file morte, aucun réessai, aucune visibilité sur les notifications perdues.

→ Correction : Introduire une file BullMQ dans notification-service. Workers avec backoff exponentiel (3 tentatives, 2×, max 30 s).

BC-4   Aucun Test de Charge — Capacités Inconnues

📁 Absent : répertoire load-tests/

Aucun script k6, Artillery ou Locust. Plafonds de débit, latence p99 et seuils de saturation CPU/mémoire totalement inconnus. Les SLOs ne peuvent pas être validés.

→ Correction : Créer load-tests/ avec scripts k6 : connexion, création d'expédition, mise à jour GPS.

# 🟠 Problèmes à Risque Élevé

RE-1   Absence de Versionnage de l'API (préfixe /v1)

📁 api-gateway/src/proxy/proxyRouter.ts · docs/openapi.yaml

Toutes les routes sont montées à la racine. Tout changement incompatible nécessite une bascule coordonnée de tous les clients sans fenêtre de dépréciation.

→ Correction : Préfixer toutes les routes avec /v1 dans proxyRouter.ts et mettre à jour docs/openapi.yaml.

RE-2   Absence de Réessai avec Backoff Exponentiel

📁 shipment-service/src/utils/fetchWithTimeout.ts

fetchWithTimeout lève une exception dès le premier échec. Les erreurs transitoires provoquent des échecs permanents au lieu de se résoudre automatiquement.

→ Correction : Ajouter retryWithBackoff : 3 tentatives, base 500 ms, multiplicateur 2×.

RE-3   tracking-service NotificationClient Utilise fetch() Sans Timeout

📁 tracking-service/src/clients/NotificationClient.ts

Contrairement aux autres services, le tracking-service utilise fetch() natif sans AbortController. Un notification-service lent peut bloquer indéfiniment un gestionnaire WebSocket.

→ Correction : Remplacer par fetchWithTimeout(url, options, 5_000) — déjà implémenté dans shipment-service/src/utils/fetchWithTimeout.ts.

RE-4   Absence d'En-tête Content Security Policy (CSP)

📁 nginx/nginx.conf · api-gateway/src/server.ts

Ni Nginx ni Helmet ne définissent un en-tête Content-Security-Policy. Sans CSP, une attaque XSS réussie ne rencontre aucune atténuation au niveau du navigateur.

→ Correction : Nginx : add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self'; object-src 'none';" always;

RE-5   Les Secrets Docker ne Sont pas Utilisés en Production

📁 docker-compose.prod.yml

Les secrets sont passés en variables d'environnement en clair. Tout docker inspect ou listing de processus expose toutes les valeurs secrètes.

→ Correction : Utiliser Docker Swarm secrets ou HashiCorp Vault avec identifiants à durée de vie courte.

RE-6   Absence d'ESLint et de Seuil de Couverture dans la CI

📁 .github/workflows/ci.yml

La CI exécute tests, typecheck, build Docker et npm audit — sans lint et sans seuil de couverture. Les régressions de style et les baisses de couverture passent inaperçues.

→ Correction : Ajouter npm run lint et --coverageThreshold='{"global":{"lines":70}}' à la commande de test.

# 🟡 Problèmes à Risque Moyen

| ID | Problème | Fichier concerné |
| --- | --- | --- |
| RM-1 | JWT_REFRESH_SECRET utilise silencieusement une valeur de repli si la variable d'env est absente | JwtService.ts:11 |
| RM-2 | CORS par défaut sur http://localhost:3000 si ALLOWED_ORIGINS non défini en production | api-gateway/src/server.ts |
| RM-3 | Réponses d'erreur sans code machine-lisible — uniquement { error: string } | */middleware/error*.ts |
| RM-4 | Absence de traçage distribué (OpenTelemetry/Jaeger) — débogage multi-services manuel | Tous les services |
| RM-5 | Aucune stratégie de sauvegarde MongoDB documentée ou automatisée | Absent : scripts/backup-mongo.sh |
| RM-6 | Absence de limites CPU/mémoire dans docker-compose — risque de kill OOM sous charge | docker-compose.yml |
| RM-7 | Absence de déploiement rolling/blue-green — docker compose up provoque un temps d'arrêt | docker-compose.prod.yml |

# 🟢 Points Forts de l'Architecture

Ces éléments sont de qualité production et doivent servir d'implémentations de référence.

- F-1  TLSv1.2+, HSTS Preload, Suite de Chiffrement Moderne — nginx/nginx.conf conforme au profil Mozilla Intermediate.

- F-2  Rate Limiting multi-couches — Zones Nginx (10 req/min auth, 100 général) + Redis-backed express-rate-limit.

- F-3  bcrypt 12 rounds, asynchrone, Value Object — conforme NIST ; mots de passe jamais loggés accidentellement.

- F-4  Liste Noire de Révocation de Tokens — LogoutUseCase + IRevokedTokenRepository. JWT sans état + révocation avec état.

- F-5  Arrêt Gracieux sur les 7 Services — SIGTERM/SIGINT, 10 s de drainage, prévient toute perte de données.

- F-6  Stack Prometheus + Grafana + Alertmanager — 6 règles d'alerte, dashboard 8 panneaux, rétention 15 jours.

- F-7  Logs Pino structurés + X-Request-ID via AsyncLocalStorage — JSON en prod, propagés sur toute la chaîne.

- F-8  Documentation OpenAPI 3.0 — docs/openapi.yaml, 30+ endpoints, schémas requête/réponse, sécurité Bearer.

- F-9  API Gateway équilibré (2 instances) — Nginx least_conn, max_fails=3, pool keepalive 32 connexions.

- F-10 Health checks sur chaque service — GET /health retourne { status, db, uptime } avec HTTP 200/503.

# ⚠️ Les 7 Contrôles Production les Plus Souvent Oubliés

| # | Contrôle | Statut dans ce projet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Circuit Breakers pour les appels vers les services aval | 🔴 Absent |
| 2 | Index de base de données (composés, TTL) | 🔴 Absent |
| 3 | Versionnage de l'API (/v1) avant le premier client externe | 🔴 Absent |
| 4 | Tests de charge avant la mise en production (k6/Artillery) | 🔴 Absent |
| 5 | En-tête Content Security Policy (CSP) | 🟠 Absent |
| 6 | File de messages pour les jobs asynchrones critiques | 🔴 Absent |
| 7 | Stratégie de rotation des secrets (Vault/Docker secrets) | 🟠 Partiel |

# 🗓 Plan d'Action Priorisé

Sprint 1 — Bloquants Critiques (P0)    Objectif : 7,5/10

| # | Action / Fichiers | Effort |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ajouter le circuit breaker opossum sur tous les clients HTTP inter-services */src/clients/NotificationClient.ts | M |
| 1.2 | Définir les index Mongoose composés + TTL sur RevokedToken Tous les *Model.ts | S |
| 1.3 | Corriger le NotificationClient du tracking-service : remplacer fetch() par fetchWithTimeout(5000) tracking-service/src/clients/NotificationClient.ts | XS |
| 1.4 | Ajouter l'étape ESLint dans GitHub Actions CI .github/workflows/ci.yml | S |
| 1.5 | Imposer le seuil de couverture 70 % (lignes) dans la CI .github/workflows/ci.yml + fichiers jest.config.ts | S |
| 1.6 | Créer des tests de charge k6 pour le login et la création d'expédition load-tests/login.js · load-tests/shipment.js | M |

Sprint 2 — Risques Élevés (P1)    Objectif : 8,5/10

| # | Action / Fichiers | Effort |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ajouter le préfixe /v1 sur toutes les routes + mettre à jour la spec OpenAPI api-gateway/src/proxy/proxyRouter.ts · docs/openapi.yaml | M |
| 2.2 | Ajouter le réessai avec backoff exponentiel à fetchWithTimeout (3 tentatives, 500 ms, 2×) shipment-service/src/utils/fetchWithTimeout.ts | S |
| 2.3 | Implémenter la file BullMQ dans notification-service notification-service/src/infrastructure/queue/ | L |
| 2.4 | Ajouter l'en-tête Content-Security-Policy dans Nginx + Helmet nginx/nginx.conf · api-gateway/src/server.ts | XS |
| 2.5 | Migrer les secrets de production vers les secrets Docker docker-compose.prod.yml | M |
| 2.6 | Publier le rapport de couverture HTML en artefact CI .github/workflows/ci.yml | XS |

Sprint 3 — Risques Moyens (P2)    Objectif : 9,0/10

| # | Action / Fichiers | Effort |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Intégrer OpenTelemetry SDK + exporteur Jaeger sur tous les services */src/utils/tracing.ts (nouveau) | L |
| 3.2 | Ajouter les limites de ressources (0,5 CPU, 512 Mo) dans docker-compose docker-compose.yml | S |
| 3.3 | Documenter et automatiser la sauvegarde MongoDB (mongodump + S3) docs/backup-strategy.md · scripts/backup-mongo.sh (nouveau) | M |
| 3.4 | Ajouter le champ code d'erreur dans tous les middlewares d'erreur */src/middleware/error*.ts | S |
| 3.5 | Rendre JWT_REFRESH_SECRET obligatoire (exception au démarrage si absent) auth-service/src/infrastructure/services/JwtService.ts | XS |
| 3.6 | Implémenter la configuration de mise à jour rolling Docker Swarm docker-compose.prod.yml | M |

Effort — XS : <2h  |  S : 2–4h  |  M : 4–8h  |  L : 8–16h

## Annexe — Carte des Fichiers Critiques

| Domaine | Chemin du fichier critique |
| --- | --- |
| JWT & tokens | auth-service/src/infrastructure/services/JwtService.ts |
| Révocation de token | auth-service/src/application/use-cases/LogoutUseCase.ts |
| Hachage des mots de passe | auth-service/src/domain/value-objects/Password.ts |
| HTTP inter-services | shipment-service/src/utils/fetchWithTimeout.ts |
| Clients notification | */src/clients/NotificationClient.ts (3 services) |
| Auth API Gateway | api-gateway/src/middleware/authMiddleware.ts |
| CORS/Helmet Gateway | api-gateway/src/server.ts |
| TLS + en-têtes Nginx | nginx/nginx.conf |
| Rate limiting Nginx | nginx/nginx.dev.conf |
| Pipeline CI/CD | .github/workflows/ci.yml |
| Config Prometheus | monitoring/prometheus.yml |
| Règles d'alerte | monitoring/alerts.yml |
| Dashboard Grafana | monitoring/grafana/dashboards/services-overview.json |
| Spec OpenAPI | docs/openapi.yaml |
| Docker Compose (dev) | docker-compose.yml |
| Docker Compose (prod) | docker-compose.prod.yml |

— Fin du Rapport —